## Slide 1
OSSP 7조 제안서
레트로 게임 “팩맨”, 팀 7조의 프로젝트를 소개합니다

## Slide 2
Index
01
02
03
역할분담
및
타임라인
프로젝트 소개
개발환경
개선사항
및
기대효과
04

## Slide 3
01
프로젝트 소개

## Slide 4
01
프로젝트 소개
최근 게임들과 비교 시
기술력, 게임성이 낮음
단조로운 조작법과 화면
Retro Game “Packman”
기능 추가와 개선을 통해
더 나은 팩맨 만들기
!
레트로 특유의 분위기와 추억
덕분에 수요는 꾸준히 존재
 더 재밌게 만들 수 있는 방법은?
Retro + Fun

## Slide 5
01
프로젝트 소개
출처 : https://github.com/CharlesPikachu/Games.git
[ 실행화면 ]
[ 따르는 License ]

## Slide 6
01
프로젝트 소개
출처 : https://github.com/CharlesPikachu/Games.git
[ 소스 코드 ]

## Slide 7
02
개발환경

## Slide 8
운영체제
  Window 10
개발언어
  Python
Editor
  Atom Editor
VCS
  Git
License
  MIT License
사용 라이브러리 / 모듈
  pygame 라이브러리
    : 게임과 같은 멀티미디어 SW 개발을 위해
    만들어진 python 라이브러리
  OS 모듈
    : 운영체제에서 제공되는 여러 기능 수행 가능
  sys 모듈
    : 파이썬 인터프리터가 제공하는 변수와 함수
    직접 제어 가능
  random 모듈
    : 난수 생성 가능
02
개발환경

## Slide 9
03
개선사항 및 기대효과

## Slide 10
03
개선사항 및 기대효과
개선 / 추가 사항
방향키 조작 시 방법 개선
맵 추가 ( EASY / HARD )
게임의 기회 추가
ESC 기능 추가
기대효과
키 조작 개선을 통해 게임 플레이 시 편리성 향상
두가지 버전 운영으로 User에게 선택권 부여
User에게 게임 중도 포기권, 쉴 시간 부여

## Slide 11
03
개선사항 및 기대효과
개선 / 추가 사항
방향키 조작 시 방법 개선
맵 추가 ( EASY / HARD )
게임의 기회 추가
ESC 기능 추가
기대효과
키 조작 개선을 통해 게임 플레이 시 편리성 향상
두가지 버전 운영으로 User에게 선택권 부여
User에게 게임 중도 포기권, 쉴 시간 부여

## Slide 12
03
개선사항 및 기대효과
개선 / 추가 사항
방향키 조작 시 방법 개선
맵 추가 ( EASY / HARD )
게임의 기회 추가
ESC 기능 추가
사용자에게 더 다양한 선택권을 주고
게임 플레이에 대한 동기를 줄 수
있도록 하여 즐거움과 편의성이 향상될 것
기대효과
키 조작 개선을 통해 게임 플레이 시 편리성 향상
두가지 버전 운영으로 User에게 선택권 부여
User에게 게임 중도 포기권, 쉴 시간 부여

## Slide 13
04
역할분담 및
타임라인

## Slide 14
04
역할분담 및
타임라인
팀장
  임혜정
이동 방식 개선 코딩
소스 통합 관리
프로젝트 일정 관리
팀원
  지승빈
  최창용
맵 제작 코딩 ( Easy / Hard )
버그 수정
보고서 작성 및 PPT 제작
ESC 키 기능 & 목숨 추가 코딩
버그 수정

## Slide 15
제안서 발표
소스코드 세밀 분석
추가 기능에 대한 사전 공부 및 기능 구현
1주차
구현한 시스템 review
추가 기능 구현
4주차
중간 버그 수정
구현한 시스템 review
2주차
구현한 시스템 테스트
디버깅
5주차
최종 발표 자료 제작
최종 review 및 디버깅
3주차
최종 발표
6주차
[ 주차별 계획 ]
04
역할분담 및
타임라인

## Slide 16
항목 | 세부내용 | 1주차 | 2주차 | 3주차 | 4주차 | 5주차 | 6주차
프로젝트 분석 | 프로젝트 파악 및 분석 |  |  |  |  |  | 
관련자료조사 및 연구 | 소스코드 분석 |  |  |  |  |  | 
 | 관련 정보 수집 및 연구 |  |  |  |  |  | 
설계 | 시스템 설계 |  |  |  |  |  | 
구현 | 이동 방식 개선 |  |  |  |  |  | 
 | 두가지 맵 제작 |  |  |  |  |  | 
 | ESC 기능 구현 |  |  |  |  |  | 
 | 게임상 사용자의 목숨 기능 구현 |  |  |  |  |  | 
테스트 | 시스템 테스트 |  |  |  |  |  | 
피드백 | 코드 수정 및 기능 추가 |  |  |  |  |  | 
최종 발표 | 발표 준비 및 최종 발표 |  |  |  |  |  | 
[ 간트 차트 ]
04
역할분담 및
타임라인

## Slide 17
Thank you